附件：

**2024年广西财经学院武鸣校区数据中心机房、基础实验室综合布线建设设计项目采购报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目规模及服务内容** |
| **2024年广西财经学院武鸣校区数据中心机房、基础实验室建设设计项目** | （一）建设地点：广西财经学院武鸣校区  （二）服务内容：  本服务包含以下两个信息化设计项目：  项目一：广西财经学院武鸣校区数据中心机房设计  主要内容：按国标B级机房及结合校方实际需要要求，规划设计主要包括如下内容的设计和概算编制等：①中心机房、接入间、UPS配电间等空间位置布局；②机房基础环境装修、 供配电系统、综合布线系统、动环系统、制冷系统、气体消防系统、防雷接地系统等及附属配套工程；③其它机房相关设备设施。  项目二：广西财经学院武鸣校区基础实验室综合布线建设设计  主要内容：主要是根据校方需求规划设计广西财经学院武鸣校区2-15楼内基础实验室及办公室综合布线及配套设备设施，具体包括以下主要内容的设计和概算编制等：①楼内教学办公网络布线；②视频监控布线；③门禁布线；④强电布线； ⑤门禁、电子班牌设备；⑥其它相关设备设施。  （三）上控价  （一）广西财经学院武鸣校区数据中心机房设计，上控价：人民币（大写）玖万贰仟元整，（小写）¥92000.00。  （二）广西财经学院武鸣校区基础实验室综合布线设计，上控价：人民币（大写）叁万叁仟元整，（小写）¥33000.00。  二项合计总上控价人民币（大写）壹拾贰万伍仟元整，（小写）¥125000.00。  （四）服务期限：自收到开始设计通知之日起至项目获得广西财政投资评审相关批复之日止。  （五）编制周期：自收到开始设计通知之日起，20日历天内完成建设项目设计图纸和概算等相关文档编制。  （六）成果要求：1.设计及概算等相关文件需满足国家及地方有关法律法规、政策及规划，行业现行规范、规程及标准等要求，满足审批审查单位的相关规定，最终须获得广西财政投资评审相关批复；2.所有材料，纸质一式捌份，图纸、概算文件等电子文档刻成光盘一式贰份（图片要求pdf格式，cad要求dwg格式，概算文件和其他相关文档编制符合广西财政投资评审相关要求，并提供XLS或DOCX等格式电子文档）。  （七）其它要求：  1.由成交供应商协助办理项目的财政投资评审审批手续；  2.审批过程中需委托开展的相关评审、技术审查等服务，所涉及的相关费用，均由成交供应商承担；  3.项目批复前，成交供应商必须根据评审单位及校方的意见对成果修改补充直至项目获得批复，修改补充所产生的费用由成交供应商承担；  4.项目批复前，因国家及地方有关政策、行业规范及标准变化引起的修改，修改补充所产生的费用由成交供应商承担。  5. 成交供应商须承诺并保证本项目执行过程中不存在转包、分包等行为；供应商投入的项目人员：项目经理1人，咨询设计师不少于2人，现场派驻至少1名固定对接联系人，现场派驻具体时间和地点由甲方指定，其中项目经理须具备计算机或通信或电子工程类高级工程师及其以上专业技术职称，或同时具有以下证书：  ①项目管理资格认证（PMP）证书；  ②中华人民共和国咨询工程师（投资）证书（专业：电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；  并提供关系在本单位社会保险机构（社保机构）出具的社保证明，且在获得财政投资评审批复前未经校方同意不得随意更换，若有违反校方有权解除合同。  6. 2021年1月1日至今承担过（包含已完成或正在实施的项目）至少（含）1个单项合同总投资500.00万元或以上的数据中心机房设计项目证明材料  7. “信用中国”网站征信证明材料，建筑智能化系统设计专项乙级及以上，现场派驻项目经理资质证明等材料。  （八）款项支付方式：项目通过审批单位评审，在项目获得广西财政投资评审批复后，成交供应商向本单位提出请款申请，经审核通过后，自收到成交供应商合格发票之日起10个工作日内一次性支付成交金额100%。  （九）承包方式：总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、交通费、审查费、开办费、税金利润等所有费用）。  （十）责任与义务：  1.因成交供应商原因，未在规定期限内提交完整的设计及概算等相关文档或自校方和评审单位出具修改意见后，成交供应商未在5日历天内完成修改的，从应完成日期的次日起计算，超过3日历天，校方有权解除合同。因校方原因，成交供应商逾期交付设计及概算等相关文件或逾期完成修改的，设计周期顺延，不增加费用。  2.因成交供应商原因，成交供应商提交的设计及概算等相关文档无法获得广西财政投资评审部门批复的或同一设计或文档问题被要求修改补充超过3次的，校方有权解除合同，已完成的成果归校方所有。 |
| 报价表：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项 号 | 项目名称 | 价格（元） | | 1 | 广西财经学院武鸣校区数据中心机房设计 |  | | 2 | 广西财经学院武鸣校区基础实验室综合布线设计 |  | | 合计 | 人民币（大写）： （小写）: | | | |
| 备注：   1. 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、交通费、审查费、开办费、税金、利润等所有费用。 2. 本次报价为包干报价，期间不做任何价格调整。 | |

**法定代表人（或委托代理人）签字：**

**单位名称（盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**