附件：

广西财经学院中国-东盟统计学院综合实验楼工程检测服务项目采购报价单

| 项目名称 | 项目规模及服务内容 |
| --- | --- |
| 广西财经学院中国-东盟统计学院综合实验楼工程检测服务项目 | （一）建设地点：南宁市大学西路189号，广西财经学院相思湖校区； （二）建设规模:单体建筑总建筑面积约8400㎡，地上七层，框架结构，建筑高度约31.95m，主要建设内容包括土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、空调通风工程、设备购置及室外道路、室外综合管线（含给排水、消防、道路照明、电气管线等）等附属配套工程。 （三）上限控制价：人民币（大写）贰拾叁万贰仟元整，（小写）¥232000.00。 - 检测范围：包含但不限于以下内容以及与本项目土建、安装、装饰等建设全过程至工程竣工验收合格所需要检测的项目及后续服务等。 - 各检测项目汇总 序号; 检测项目. 1; 地基与基础（如：桩竖向抗压、抗拔、静载试验；单桩低应变法检测等）. 2; 工程结构及构配件（如：结构和构件载荷试验、钢结构等）. 3; 工程监测与测量（如：基坑及边坡、建筑物、高支模监测等）. 4; - 工程材料（如：钢材、水泥、砂石等）. 5; 建筑幕墙及门窗（如：气密性能、抗风压性能、水密性能等）. 6; - 建筑节能与可再生能源及建筑环境（如：噪声、采光系数、建筑外围护结构现场等）. 7; - 建筑物附属工程（如：防雷检测、消防查验并提交包含工程施工全过程消防查验合格内容的《工程竣工验收（消防查验）报告》、土壤放射性等）. 8; - 环境工程（如：室内空气污染物含量、水和废水等 ）. 9; - 智能建筑（如：防雷与接地、机房工程等）. 10; - 市政工程（如：路基路面、沥青混合料等）. （五）服务期限：签订检测合同之日起至工程竣工验收止。 （六）质量要求：按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对业主委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。 （七）款项支付方式： 1.预付款支付：（1）合同签订生效后15个工作日内支付合同暂定总价的30%预付款。2.进度款支付：（1）本工程检测服务费进度款按形象进度支付，工程基础完工并通过合格验收，供应商提交完整、合格的相应检测报告，支付检测服务费至合同总价的50%（含已支付的）；（2）工程主体结构完工并通过合格验收，供应商提交完整、合格的相应检测报告，支付检测服务费至合同总价的70%（含已支付的）；（3）工程竣工验收合格且供应商提交该项目全部完整、合格的检测报告后支付检测服务费至合同总价的100%（含已支付的）； 备注：①每次支付进度款需提供相应佐证材料，如相应检测合格报告等。②每次支付进度款前，检测单位须提供对应的发票。 （八）承包方式：总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用）,不因建设规模变化调整合同总价。 （九）履约保证金：1.供应商提交履约保证金的时间和金额：供应商需在成交通知书发出后3 个工作日内按成交金额的5%提交履约保证金（如为中小企业，则履约保证金比例为2%），否则将取消其成交资格。2.履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函等非现金方式。3.履约保函的有效期必须包括工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后且供应商完善竣工资料手续的时间在内。如果供应商无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。4.履约保证金的返还：工程竣工验收合格且提交完整合格检测资料并完成相关资料移交后30天内退还给供应商（无息）。业主不承担供应商与履约保证金有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。 （十）其他约定：如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非业主原因造成本合同工程停建的，则检测单位必须接受终止服务并积极配合业主做好善后工作，按已实际完成的检测服务内容和本合同的相关约定结清检测报酬。 |
| 包干价：人民币（大写）： （小写）: |  |
| 备注： - 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用。 2.本次报价为包干报价，期间不做任何价格调整。 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：