附件10

|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目竣工结算评审资料报送明细表 | | | | |
| **序号** | **资料名称** | **报送**  **纸质件** | **上传**  **电子版** | **填报要求** |
| 1 | ▲承诺书 | √ | \* |  |
| 2 | 工期延误签证或相关资料（如有） | \*√ |  | 如报送项目存在工期延误的情况，须提供相关延误工期的过程证明资料，并按附表1填报 |
| 3 | ▲审批部门出具的立项、可研、初步设计批复文件及概算总表 |  | √ | ①有初设批复文件，立项、可研批复文件可不提供  ②同一批复文件分批送审的项目需按附表2填报 |
| 4 | ▲结算书 | √ | √ | ①结算书编制规范、内容完整  ②电子版须提供工程造价软件版本，并注明名称（如博奥7、广联达、广龙等） ③送审结算书和招标图纸、设计变更（竣工图纸）对应、一致 |
| ▲工程量计算底稿 |  | √ | ①注明工程造价专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致 |
| 5 | ▲工程建设合同（含补充协议） | √ |  | 合同条款必须约定其中如下内容，如未完整明确表述的，合同双方签订补充协议，详见材料范本附2：  一是约定评审主体；  二是约定评审结果效力；  三是约定送审结算编制质量；  四是约定材料设备基期价格的时间；  五是约定结算计价方式 |
| 6 | ▲招标施工图、工程竣工图（含设计变更、CAD图） | √ | √ | ①竣工图纸原则按《竣工图绘制规范》提供招标施工图改绘的竣工图纸或重新绘制的竣工图：  A.招标施工图改绘的竣工图纸，须在招标施工图纸上标注变更内容，并提供设计变更通知单  B.重新绘制的竣工图，除提供竣工图外，须提供原招标施工图、设计变更通知单  ②图纸须标注修改及设计变更的标识、页码和页数 |
| 7 | ▲现场签证及批件 | √ |  | ①提供签证及批件的汇总目录表，详见附表4  ②签证单（表）包含签证原因、计算过程、可计算工程量的附图 |
| 8 | ▲招、投标文件 | √ | \* | ①招标文件包括备案的招标文件、招标控制价、招标答疑补遗（如有）  ②投标文件包括中标的商务标、技术标。商务标的工程造价软件需注明专业软件名称及版本；技术标（即施工组织设计）须提供施工进度表、施工总平面布置图 |
| 9 | 工程地质勘察报告（详勘） | \*√ | \* | ①须提供详勘报告  ②有超前钻，需提供超前钻勘察报告 |
| 10 | ▲隐蔽工程记录 | ○ | ○ | A．对照工程情况提供如下相关资料： ①土层密实度检测报告 ②工程定位测量记录 ③基槽验线记录 ④土方开挖施工记录 ⑤土方回填施工记录 ⑥地基验槽记录 ⑦换填垫层施工记录 ⑧防水涂料厚度检查记录 ⑨回填土试验报告 ⑩主体验收记录表 ⑪基坑支护施工记录 ⑫地基处理验收记录 ⑬干作业成孔灌注桩施工、验收记录 ⑭泥浆护壁成孔灌注桩施工、验收记录 ⑮灌注桩后注浆施工、验收记录 ⑯人工挖孔灌注桩桩孔施工、验收记录  B．隐蔽工程的影像资料 |
| 11 | ▲竣工验收备案表 | √ |  | 无法提供竣工验收备案表时，须提供分项的相应专业竣工验收合格意见书 |
| 12 | 中标通知书、开工令 | √ |  |  |
| 13 | ▲主要材料质保资料（装饰、安装工程） | √ |  | 对照工程情况提供如下相关资料： □①地面装饰材料质保资料 □②墙面装饰材料质保资料 □③吊顶（板、龙骨） □④防水材料质保资料 □⑤涂料质保资料 □⑥龙骨质保资料 □⑦门窗质保资料 □⑧设备质保资料 □⑨给排水管质保资料 □⑩电线电缆/管/桥架质保资料 |
| 14 | 当地造价信息 | ○ | ○ | 提供基期和施工期间的《信息价》（南宁市工程可不提供） |
| 15 | 其他相关资料： |  |  |  |
|  | （1）检测费用合同、发票、检测合格报告及对账单(明细单) | \*√ |  | 采用2013版工程费用定额计算可不提供 |
|  | （2）施工日记、监理日记及监理重大会议纪要 | √ |  |  |
|  | （3）▲EPC工程总承包范围对比表 | √ | \* | ①EPC工程总承包项目须提供  ②按附表2填报 |
|  | （4）▲EPC工程总承包可研批复估算书/初步设计批复概算书 | ○ | ○ | ①EPC工程总承包项目须提供  ②初步设计批复后招标的EPC工程总承包项目，可研估算书可不提供 |
| 备注 | 1.纸质件及电子版一致  2.复印件应加盖建设单位公章并标注与原件一致  3.“▲”表示关键资料  4.“√”表示必须提供  5.“\*”表示如有提供  6.“○”表示可选择其中一种方式报送  7.批件含工程联系单、工程审批单、工程指令等项目建设过程中业主单位审核确认的有关资料 | | | |