附件1：

广西财经学院武鸣校区学生宿舍提升工程项目工程监理服务项目询价采购报价单

| 项目名称 | 项目规模及服务内容 |
| --- | --- |
| 广西财经学院武鸣校区学生宿舍提升工程项目工程监理服务项目 | （一）建设地点： 南宁市武鸣区红岭大道636号，广西财经学院武鸣校区。 （二）建设规模： 拟对广西财经学院武鸣校区东苑1至东苑5共5栋学生宿舍进行装修提升，主要有：各栋二至六层共60间综合服务用房按学生宿舍标准进行装修提升并增设卫生间，改造面积约1744平方米（其中增设卫生间面积约395平方米）；各栋一层共13间无障碍宿舍调整供电回路增加插座等，改造为标准六人间宿舍，改造面积约523平方米；2-5栋一层51间功能房、活动室按学生宿舍标准进行装修提升，另有8 间功能房间改造为公共盥洗间和淋浴间，2间功能房间改造为医务室，改造面积约1600平方米；以及其余零星改造，详见设计图纸及工程量清单。主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气（含弱电）工程、暖通工程等。 （三）采购内容： - 自发出成交通知书之日起至广西财经学院武鸣校区学生宿舍提升工程缺陷责任期满为止的全过程监理服务。 （四）上限控制价： 人民币（大写）肆万陆仟叁佰元整，（小写）¥46300.00元。 （五）服务周期： 自成交通知书发出之日起至本工程缺陷责任期满之日止。 （六）监理范围： 本项目的全部施工范围，以合同、设计图纸（含期间设计变更）及工程量清单所包含的全部详细施工内容为准。 （七）监理服务内容： 广西财经学院武鸣校区学生宿舍提升工程项目施工阶段和保修阶段的监理服务。 （八）质量要求： 符合国家相关规范、要求合格标准。 （九）其他要求： 1.自行组织现场踏勘及调研工作，完成相关基础资料收集。2.服务周期内，因国家及地方有关政策、行业规范及标准变化引起的修改，修改补充所产生的费用由成交供应商承担。 （十）采购方式 询价采购 （十一）供应商资格要求 （一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营本次采购服务的供应商。 （二）供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 （三）供应商具备房屋建筑工程监理乙级(含)及以上或工程监理综合资质。 （四）参加本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。 （五）本项目不接受联合体报价。 （六）供应商与广西财经学院没有发生过经济纠纷或违约记录。 （七）若供应商在本校有三个以上（含三个）在建工程或未完成竣工验收项目的，不得参与本次采购活动。 （十二）采购需求响应 供应商需按如下要求对拟投入本项目人员作出实质性响应，并提交响应、偏离情况说明表（详见附件2），否则视为无效报价： （一）工程监理负责人（项目总监理工程师）资格要求：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，并已办理广西建筑业企业诚信信息库入库手续且处于有效状态【不接受存在以下任一种情形的项目：（1）在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；（2）在广西全区范围内已经担任项目总监和（或）已列为第一中标候选人项目总监的工程个数达到3个的】。 （二）其他人员要求：监理员不少于2人。 （三）以上拟投入人员不得重复。 （四）供应商需提供拟投入的项目负责人在报价截止日期前1个月（即2026年4月或5月）在本单位的社保缴纳证明。 （五）以上拟投入人员不得随意更换，否则视为违约，业主有权终止合同，由此产生一切后果和责任由供应商承担。 （十三）报价要求 总价报价，报价不能超过本项目上限控制价。 （十四）付款方式 （一）本项目不设预付款。 （二）项目竣工验收完成后，监理单位提供所有监理项目完整合格监理资料并完成相关资料移交后，支付监理服务费至合同总价的90%。 （三）工程缺陷责任期满且提交所有完整资料(含施工结算资料)，支付监理服务费至合同总价的100%（包含已支付）。 每次请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商增值税专用发票之日起10个工作日内支付。 （十五）承包方式 总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、专家评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用）。 （十六）履约保证金 （一）成交供应商自收到成交通知书之日起14日历天内按成交金额的5%提交履约保证金（如为中小企业，则履约保证金比例为2%），否则将取消其成交资格。 （二）履约保证金的形式：银行转账等非现金方式。 （三）履约保证金的有效期必须涵盖上述工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后且供应商完善竣工资料手续的时间段。如果供应商无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。 （四）上述工程竣工验收合格且提交完整合格监理资料并完成相关资料移交后30天内退还给供应商（无息）。业主不承担成交供应商与履约保证金有关的任何利息或其他类似的费用或者收益，成交供应商在合同期限内不能履行合同义务或违约的，履约保证金不予退还。 （五）履约保证金指定账户： 开户名称：广西财经学院 开户银行：中国银行南宁明秀西路支行 银行账号：611957485481 （十七）责任与义务 （一）项目总监理工程师每月在岗不少于15天，每缺岗一天，扣除罚金人民币300元/天。在岗天数均按8小时/天计。 （二）因主要监理人员不称职，业主要求调换而未及时调换的，视为供应商违约，必须向业主缴纳罚金人民币2000元/人•次。 （三）未经业主书面同意，供应商擅自更换项目总监理工程师的视为违约，需缴纳违约金人民币3000元/人•次。 （四）如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等非业主原因造成工程停建的，则成交供应商必须接受终止服务并积极配合业主做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和相关约定结清监理报酬。 |
| 包干价：人民币（大写）： （小写）: |  |
| 备注： - 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、专家评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用。 - 本次报价为包干报价，期间不做任何价格调整。 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：