附件：

2024年广西财经学院中国-东盟统计学院二期项目地下管线工程物探项目采购报价单

| 项目名称 | 项目规模及服务内容 |
| --- | --- |
| 2024年广西财经学院中国-东盟统计学院二期项目地下管线工程物探项目 | （一）建设地点：南宁市大学西路189号，广西财经学院相思湖校区； （二）用地规模:广西财经学院相思湖校区校内及周边，面积约8500平方米。 （三）采购内容：中国-东盟统计学院二期项目地下管线工程物探服务。 （四）上限控制价：人民币（大写）壹万柒仟元整，（小写）¥17000.00。 （五）服务周期：自成交通知书发出之日起至物探成果经业主审核通过之日止。 （六）周期要求：自收到开始工作的通知之日起，10日历天内完成地下管线工程物探服务。 （七）成果要求：1.地下管线工程物探报告（含图纸）；2.满足《水利水电工程物探规程》（SL 326T-2020）等技术规范；3.满足国家及地方有关法律法规、政策及规划，满足行业现行规范、规程及标准等要求，满足评审单位的相关规定；4.所有材料，纸质一式捌份，图纸（图片要求pdf格式、cad要求dwg格式）等电子文档刻成光盘一式贰份。 （八）其他要求：1.由成交供应商协助总平图设计、初步设计等设计技术对接；2.物探过程中需委托开展的相关服务，所涉及的相关费用，均由成交供应商承担；3.成交供应商必须根据业主的意见对成果做修改补充，修改补充所产生的费用由成交供应商承担。 （九）付款方式：成交供应商提交的物探报告经业主审核同意后，请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商合格发票之日起10个工作日内支付合同金额的100%。 （十）承包方式：总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、评审费、审查费、开办费、税金及机械进退场费、场地费、利润等所有费用）。 （十一）责任与义务：1.因成交供应商原因，成交供应商提交的物探成果无法获得业主审核同意的，业主有权解除合同，已完成的成果归业主所有，成交供应商不能以任何形式和方式向业主收取或追索任何费用。2.因成交供应商原因，未在合同规定期限提交成果或在10日历天内未按业主意见完成修改的，从应完成日期的次日起计算，超过10日历天，视为违约，成交供应商每日按成交金额的千分之二支付违约金，违约金的上限不超过成交金额的百分之五。3.因非成交供应商原因，本项目成果未能按周期要求提交的，服务周期顺眼，不增加费用。 |
| 包干价（总价）：人民币（大写）： （小写）: |  |
| - 备注： - 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、管理费、评审费、审查费、开办费、税金及机械进退场费、场地费、利润等所有费用。 - 本次报价为总价包干报价，期间不做任何价格调整。 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：