附件1：

广西财经学院中国—东盟统计学院国际校区公共体育文化设施改造工程（第一批次）项目施工图设计文件审查服务询价  采购报价单

| 项目名称 | 项目规模及服务内容 |
| --- | --- |
| 广西财经学院中国—东盟统计学院国际校区公共体育文化设施改造工程（第一批次）项目施工图设计文件审查服务 | （一）建设地点： 建设地点:南宁市西乡塘区明秀西路100号，广西财经学院明秀校区。 （二）建设规模： 本工程项目拟投资1000万元，以“修旧如旧”为核心理念，将图书馆、1#教学楼、2#教学楼、莲湖，建筑设施进行系统性改造提升，打造成具有中国—东盟特色的现代化校园公共空间。 （三）审查内容： 对广西财经学院中国—东盟统计学院国际校区公共体育文化设施改造工程（第一批次）项目设计文件审查，包括但不限于总图、建筑、结构、电气、给排水、暖通、节能、防雷、人防、消防、绿色建筑、海绵城市、可再生能源利用、道路、绿化、室外配套工程及其他根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》规定必须审查的内容等。 （四）上限控制价： 人民币(大写)壹万肆仟元整，（小写）¥14000.00元。 （五）服务周期： 自成交通知书发出之日起至本工程项目竣工检验合格之日止。 （六）审查时限：1.自收到施工图设计文件之日起，10日历天内提交施工图审查意见书。2.自施工图设计文件审查合格之日起，3日历天内提交施工图设计文件审查合格书。3.设计单位根据审查意见进行修改答复的时间不计入审查时限内。 （七）成果要求 1.按提交的施工图设计文件进行审查。2.满足国家及地方有关法律法规、政策、规划及标准，行业现行规范、规程及标准等要求，符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部第13号令)、《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》(住建部第46号令)等要求。3.所有材料，纸质一式捌份，图纸（图片要求pdf格式、cad要求dwg格式）等电子文档刻成光盘一式贰份。 （八）其他要求： 1.本项目需要在“广西工程勘察设计行业监管平台”审查备案，成交供应商应当提供满足平台备案要求的成果资料并协助业主在平台完成审查备案。2.审查过程中需委托开展的相关评审、技术审查等服务及所涉及的相关费用，均由成交供应商承担。3.审查通过前，因国家及地方有关政策、行业规范及标准变化引起的施工图设计文件修改的，成交供应商应配合完成审查，不另行增加费用。4.审查通过后，非业主原因造成施工图设计文件需要进行修改时，成交供应商应配合完成审查，不另行增加费用。 （九）承包方式： 总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、差旅费、专家评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用）。 （十）支付方式： （一）本项目不设预付款。 （二）成交供应商提交合格的施工图设计审查成果文件，且请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商合格发票之日起14个工作日内支付成交金额的50%。 （三）项目竣工检验合格之日后，请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商合格发票之日起14个工作日内支付至成交金额的100%。 （四）非供应商原因所造成的工程延期，成交供应商完成审查文件，并出具合格的成果报告，两年后请款申请经业主审核通过后，自收到成交供应商合格发票之日起14个工作日内支付至成交金额的100%。 （十一）责任与义务 （一）因成交供应商原因，逾期提交施工图设计文件审查意见书或施工图设计文件审查合格书，从应完成日期的次日起计算，超过5日历天，业主有权解除合同。因非成交供应商原因造成延误，审查周期顺延，不增加费用。 （二）因成交供应商原因，逾期提交施工图设计文件审查意见书或施工图设计文件审查合格书，视为违约，成交供应商每日按成交金额的千分之二支付违约金，违约金的上限不超过成交金额的百分之五。 （十二）其他约定： 如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非业主原因造成本合同工程停建的，则成交供应商必须接受终止服务并积极配合业主做好善后工作，按已实际完成的审查服务内容和合同的相关约定结算审图报酬。 |
| 包干价（总价）：人民币（大写）： （小写）: |  |
| 备注： 1.报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、税金及利润等一切费用，并应综合考虑到现场条件、人工、材料价格波动、法律、法规、条例所作规定以及按合同条件进行实施所包含的所有风险、责任等所有因素。 2.本次报价为总价包干报价，期间不做任何价格调整。 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：